Real-Time Collaboration Tool

Lộ trình 14 ngày — Chi tiết theo từng ngày

Node.js  •  Express  •  MongoDB  •  Socket.io  •  Firebase

# Tổng quan project

Project này mô phỏng Google Docs — cho phép nhiều người dùng cùng chỉnh sửa tài liệu theo thời gian thực. Đây là một trong những project phức tạp nhất để showcase trên CV vì nó kết hợp nhiều công nghệ đồng thời: REST API, WebSocket, real-time database và conflict resolution.

## Tech Stack & Mục tiêu

| Node.js + Express | HTTP server, REST API, middleware, authentication |
| --- | --- |
| MongoDB | Lưu trữ tài liệu, user accounts, version history |
| Socket.io | Real-time text sync, room management, broadcasting |
| Firebase RTDB | Cursor presence, online status, disconnect handling |

## Kết quả cuối kỳ (sau 14 ngày)

- Live demo deploy được: app chạy trên Railway + Vercel, accessible qua URL

- Real-time editing: nhiều tab/browser cùng edit document thấy thay đổi ngay lập tức

- Cursor presence: nhìn thấy cursor màu của người dùng khác di chuyển

- OT conflict resolution: nhiều người cùng gõ không bị mất data

- CV bullet point: "Built collaborative editor with OT-based conflict resolution via Socket.io and Firebase"

# Tuần 1 — Backend & Real-time Core

Mục tiêu tuần 1: Xây dựng toàn bộ backend — từ server setup, auth, database cho đến Socket.io và Firebase. Cuối tuần bạn phải có một backend hoạt động hoàn chỉnh, test được qua Postman.

| Ngày 1 | Project Setup & Kiến trúc tổng thể |
| --- | --- |

### Mục tiêu

Khởi tạo project, cấu trúc thư mục, kết nối MongoDB. Cuối ngày phải có server chạy được trên localhost.

### Tasks chi tiết

Khởi tạo project: npm init -y, tạo folder structure /routes /models /controllers /middleware /config

Cài dependencies: npm install express mongoose socket.io dotenv cors jsonwebtoken bcryptjs

Dev dependencies: npm install -D nodemon, thêm "dev": "nodemon index.js" vào package.json

File index.js: Setup Express app, kết nối MongoDB Atlas, listen port 3000

File .env: MONGODB_URI, JWT_SECRET, PORT, CLIENT_URL

Vẽ sơ đồ: Phác thảo kiến trúc: Client → Socket.io/REST → Express → MongoDB + Firebase

Test: GET /health trả về { status: "ok" }, MongoDB connected in console

### Cấu trúc thư mục

realtime-collab/
  ├── index.js
  ├── .env
  ├── routes/        (auth.js, documents.js)
  ├── models/        (User.js, Document.js)
  ├── controllers/   (authController.js...)
  ├── middleware/    (authMiddleware.js)
  └── config/        (db.js, firebase.js)

| Ngày 2 | Authentication — JWT & User Model |
| --- | --- |

### Mục tiêu

Xây dựng hệ thống đăng ký và đăng nhập với JWT. User có thể register, login và nhận token để gọi API.

### Tasks chi tiết

User model (models/User.js): fields: name, email, password (hashed), avatar, createdAt

POST /auth/register: validate input, hash password với bcryptjs, lưu DB, trả JWT

POST /auth/login: tìm user theo email, so sánh password, trả JWT + user info

authMiddleware.js: verify JWT từ Authorization header, attach req.user = decoded payload

Protected route test: GET /auth/me — trả thông tin user hiện tại (cần token)

Error handling: 400 validation errors, 401 unauthorized, 409 email exists

Test Postman: tạo collection với 3 requests, test cả success và error cases

### Code snippet — authMiddleware.js

const authMiddleware = (req, res, next) => {
  const token = req.headers.authorization?.split(' ')[1];
  if (!token) return res.status(401).json({ error: "No token" });
  try {
    req.user = jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET);
    next();
  } catch (e) { res.status(401).json({ error: "Invalid token" }); }
};

| Ngày 3 | Document Model & CRUD API |
| --- | --- |

### Mục tiêu

Thiết kế Document schema và xây dựng REST API đầy đủ cho tài liệu. Đây là core data model của toàn bộ app.

### Document Schema

title: String, default "Untitled Document"

content: Object (Quill delta format: { ops: [...] })

ownerId: ObjectId ref User — người tạo document

collaborators: [{ userId, permission: "viewer"¦"editor" }]

version: Number — tăng mỗi khi save, dùng cho OT

history: [{ content, version, savedAt, savedBy }] — max 50 snapshots

shareToken: String — random UUID cho share link

isPublic: Boolean — ai có link có thể view

### API Endpoints

GET /documents: lấy tất cả docs của user (owned + shared), có pagination

POST /documents: tạo doc mới, set ownerId = req.user.id

GET /documents/:id: lấy 1 doc — kiểm tra quyền xem trước

PUT /documents/:id: cập nhật content — chỉ owner hoặc editor mới được

DELETE /documents/:id: xóa doc — chỉ owner

POST /documents/:id/collaborators: thêm collaborator theo email + permission

GET /documents/:id/history: lấy danh sách version history

| Ngày 4 | Socket.io — Real-time Connection |
| --- | --- |

### Mục tiêu

Tích hợp Socket.io vào Express server. Xử lý join/leave room, authenticate socket connection, broadcast active users.

### Setup Socket.io với Express

const http = require("http");
const { Server } = require("socket.io");
const server = http.createServer(app);
const io = new Server(server, { cors: { origin: process.env.CLIENT_URL } });

### Socket Events cần implement

connection: verify JWT từ socket.handshake.auth.token, attach socket.userId

join-document: socket.join(docId), lưu vào Map activeUsers[docId], emit "users-in-doc"

leave-document: socket.leave(docId), xóa khỏi activeUsers, broadcast updated list

get-document: load document từ MongoDB, emit "load-document" về client

save-document: lưu content lên MongoDB (debounced), tăng version number

disconnect: tự động leave tất cả rooms, cleanup activeUsers

### Lưu ý quan trọng

- Authenticate socket: KHÔNG cho phép connect nếu token invalid — bảo mật từ đầu

- Track active users: dùng Map<docId, Set<{socketId, userId, name}>> để quản lý

- Broadcast đúng: dùng socket.to(room).emit() để không gửi lại cho chính người gửi

| Ngày 5 | Operational Transformation — Sync nội dung |
| --- | --- |

### Mục tiêu

Đây là phần kỹ thuật cao nhất của project. Xử lý đồng bộ khi nhiều người cùng edit để không bị conflict và mất data.

### Tại sao cần OT?

Khi User A và User B cùng edit một document, nếu chỉ broadcast thay đổi thì sẽ xảy ra conflict. OT (Operational Transformation) là thuật toán transform các operation dựa trên revision để đảm bảo tính nhất quán.

### Implementation với Quill Delta

Cài thư viện: npm install quill-delta (dùng Delta format của Quill)

Client emit "send-changes": { delta, version } — delta là thay đổi, version là revision hiện tại của client

Server nhận "send-changes": so sánh version với server version, transform nếu cần, broadcast

Client nhận "receive-changes": apply delta vào Quill editor (không tạo ra emit mới)

Version tracking: server giữ currentVersion, mỗi lần apply changes thì version++

Quill integration: quill.on("text-change", (delta, _, source) => { if(source === "user") emit })

### Flow đơn giản hóa

- User A gõ: client emit { delta: insert("H", pos=0), version: 5 }

- User B gõ cùng lúc: client emit { delta: insert("W", pos=0), version: 5 }

- Server nhận B sau A: transform B dựa trên A → insert("W", pos=1), broadcast transformed version

- Kết quả: cả hai nhìn thấy "HW..." thay vì "W..." hoặc conflict

### Tip viết CV

"Implemented Operational Transformation (OT) algorithm for real-time conflict resolution, enabling concurrent multi-user editing without data loss"

| Ngày 6 | Firebase — Cursor Presence & Online Status |
| --- | --- |

### Mục tiêu

Dùng Firebase Realtime Database để track cursor position và trạng thái online. Firebase phù hợp hơn Socket.io cho use case này vì có onDisconnect() built-in.

### Database Structure (Firebase RTDB)

{
  "documents": {
    "{docId}": {
      "cursors": {
        "{userId}": { "index": 42, "length": 0, "name": "Nam", "color": "#7F77DD" }
  "users": {
    "{userId}": { "status": "online", "lastSeen": timestamp }
}

### Tasks

Setup Firebase: tạo project Firebase, enable Realtime DB, download service account JSON

Server-side (firebase-admin): khởi tạo app, expose endpoint để client lấy custom token

Client-side: dùng firebase SDK, set cursor khi Quill "selection-change" event

onDisconnect(): khi client disconnect, Firebase tự xóa cursor — không cần cleanup thủ công

Color assignment: hash userId → index vào mảng màu cố định, đảm bảo màu consistent

Security rules: user chỉ được write vào path của chính mình /cursors/{userId}

| Ngày 7 | Buffer Day — Review & Fix Bugs Tuần 1 |
| --- | --- |

### Mục tiêu

Ngày quan trọng để đảm bảo toàn bộ backend hoạt động ổn định trước khi build frontend. Đừng skip ngày này.

### Checklist end-to-end

- Auth flow: register → login → nhận JWT → gọi protected API

- Document CRUD: tạo, đọc, cập nhật, xóa document qua API

- Socket join: connect với token → join-document → nhận load-document

- Real-time sync: mở 2 instances Postman WS, một instance emit changes, một nhận

- Firebase: cursor update khi gọi endpoint, tự xóa sau 5 giây (simulate disconnect)

### Refactor checklist

Error handling: tất cả routes có try/catch, centralized error middleware

Validation: npm install express-validator, validate request body

Logging: npm install morgan để log requests

README backend: liệt kê tất cả endpoints với method, params, response format

Git: commit "feat: complete backend - auth, documents, socket, firebase"

# Tuần 2 — Frontend, Polish & Deploy

Mục tiêu tuần 2: Xây dựng frontend React kết nối vào backend, hoàn thiện UX, deploy production và chuẩn bị showcase cho CV.

| Ngày 8 | Frontend Setup — React + Rich Text Editor |
| --- | --- |

### Mục tiêu

Khởi tạo React app, tích hợp Quill.js làm editor, kết nối Socket.io client, setup auth flow.

### Setup

Tạo app: npm create vite@latest client -- --template react, hoặc CRA

Dependencies: npm install axios socket.io-client react-quill firebase react-router-dom

Folder structure: /components /pages /hooks /context /utils

AuthContext: lưu user + token, expose login/logout functions, persist token ở localStorage

PrivateRoute: redirect về /login nếu chưa đăng nhập

axios instance: tạo instance với baseURL, interceptor tự thêm Authorization header

useSocket hook: quản lý socket connection lifecycle, tự cleanup khi unmount

### Pages cần tạo

- /login: form đăng nhập, link tới register

- /register: form đăng ký

- /dashboard: danh sách documents

- /documents/:id: editor page — trang chính của app

| Ngày 9 | Document Editor — Real-time Sync UI |
| --- | --- |

### Mục tiêu

Kết nối Quill editor với Socket.io. User gõ → broadcast → các user khác thấy ngay.

### Logic flow trong component DocumentEditor

Mount: socket.emit("join-document", docId) → nhận "load-document" → set Quill content

Quill onChange: nếu source === "user": socket.emit("send-changes", { delta, version })

Socket "receive-changes": quill.updateContents(delta) với source "api" (không trigger onChange lại)

Auto-save: debounce 2000ms, socket.emit("save-document", content) sau khi ngừng gõ

Saving indicator: state: idle → saving → saved, hiển thị góc trên phải

Unmount: socket.emit("leave-document", docId), cleanup listeners

### Lưu ý tránh infinite loop

Vấn đề phổ biến nhất: nhận changes → apply vào Quill → Quill trigger onChange → emit lại → vòng lặp vô tận.

- Fix: kiểm tra source trong onChange handler — chỉ emit nếu source === "user", không emit khi source === "api"

| Ngày 10 | Cursor Presence UI |
| --- | --- |

### Mục tiêu

Render cursor màu của user khác trong editor, hiển thị avatar stack cho active collaborators.

### Cài thư viện

npm install quill-cursors — extension chính thức của Quill, đơn giản hóa implementation đáng kể.

### Tasks

Init quill-cursors: import QuillCursors from "quill-cursors"; Quill.register("modules/cursors", QuillCursors)

Firebase listener: onValue(ref(db, documents/${docId}/cursors)) → update cursors

Tạo cursor: cursors.createCursor(userId, userName, userColor) khi user join

Move cursor: cursors.moveCursor(userId, { index, length }) khi nhận update

Remove cursor: cursors.removeCursor(userId) khi user leave

Color palette: mảng 8 màu cố định, hash userId → index để màu consistent qua sessions

Avatar stack: góc phải màn hình, hiển thị avatar/initials của users đang online trong doc

| Ngày 11 | Dashboard & Document Sharing |
| --- | --- |

### Mục tiêu

Trang dashboard quản lý tài liệu, tính năng share document với collaborators.

### Dashboard features

Tab "My Documents": docs do user tạo, sorted by updatedAt

Tab "Shared with me": docs user được invite vào

Document card: title, last edited, collaborator avatars, 3-dot menu (rename, delete, share)

Create new: button "+ New Document" → tạo và redirect vào editor ngay

Search: filter theo title (client-side là đủ)

### Share modal

Input email: nhập email → call POST /documents/:id/collaborators

Permission toggle: Viewer / Editor radio button

Collaborators list: hiển thị danh sách, nút remove

Copy link: generate share link với token, button "Copy link"

Link permissions: toggle "Anyone with link can view"

| Ngày 12 | Version History & Comments |
| --- | --- |

### Mục tiêu

Tính năng xem lịch sử phiên bản và comment inline. Đây là nice-to-have — nếu trễ deadline, có thể cut bớt.

### Version History

API: GET /documents/:id/history trả về array snapshots

UI: sidebar "Version History" (toggle hiện/ẩn)

Display: list versions với timestamp + tên người save

Preview: click version → mở modal xem content tại thời điểm đó (read-only Quill)

Restore: optional — button "Restore this version" call PUT /documents/:id với content cũ

### Comments (optional nếu trễ)

Comment model: docId, userId, selectedText, anchorIndex, content, resolved, createdAt

Add comment: select text → hiện tooltip → click "Add comment" → popup nhập

Display: highlight text, icon margin phải, click icon hiện thread

Resolve: checkbox resolved → ẩn khỏi active view

| Ngày 13 | Deploy — Railway + Vercel |
| --- | --- |

### Mục tiêu

Deploy toàn bộ app lên production. Backend lên Railway (hỗ trợ WebSocket), frontend lên Vercel.

### Backend — Railway

Tạo account: railway.app → New Project → Deploy from GitHub

Environment variables: MONGODB_URI, JWT_SECRET, FIREBASE_CONFIG (JSON string), CLIENT_URL, NODE_ENV=production

Start command: đảm bảo package.json có "start": "node index.js"

WebSocket: Railway tự động support WS — không cần config thêm

Domain: copy Railway URL (dạng xxx.railway.app), lưu lại cho bước tiếp theo

Test: curl https://your-app.railway.app/health trả về { status: "ok" }

### Frontend — Vercel

Cập nhật .env.production: VITE_API_URL=https://your-app.railway.app

Update CORS: thêm Vercel domain vào whitelist CORS của backend

Deploy: vercel.com → Import Git Repository → chọn /client folder

Build settings: Framework: Vite, Build Command: npm run build, Output: dist

Test production: mở 2 tab browser khác nhau, test real-time editing end-to-end

| Ngày 14 | Polish README & CV-ready Presentation |
| --- | --- |

### Mục tiêu

Ngày cuối — làm cho project trông professional và nổi bật khi nhà tuyển dụng xem GitHub.

### README.md checklist

- Hero section: GIF demo (2-3 giây, dùng Loom hoặc ScreenToGif) + live demo link

- Features list: Real-time editing, cursor presence, version history, sharing

- Tech stack badges: dùng shields.io để tạo badge đẹp

- Getting started: clone → npm install → .env setup → npm run dev

- Architecture diagram: screenshot hoặc draw.io diagram

- Screenshots: ít nhất 3 ảnh: dashboard, editor với multi-cursor, share modal

### CV Bullets — Copy & chỉnh sửa

Bullet 1 (Technical highlight): Built real-time collaborative document editor supporting concurrent multi-user editing via Operational Transformation algorithm and Socket.io, with live cursor presence powered by Firebase Realtime Database Bullet 2 (Full-stack breadth): Developed full-stack collaboration tool (Node.js/Express + React) with JWT authentication, MongoDB document versioning, and real-time sync serving multiple concurrent users

### Final checklist trước khi gửi CV

- Live demo: URL hoạt động, không bị crash

- GitHub README: có GIF demo, link live, hướng dẫn cài đặt

- Code quality: không có console.log thừa, .env không commit lên git

- Mobile responsive: ít nhất dashboard phải nhìn được trên mobile

- Error states: show thông báo khi mất kết nối internet, không bị blank screen

- Pin repo: pin lên GitHub profile, thêm topics: nodejs, websocket, real-time, collaborative

# Mẹo & Lưu ý quan trọng

## Nếu bị trễ tiến độ

Ưu tiên theo thứ tự: Core real-time (ngày 4-5) → Deploy (ngày 13) → Auth + Dashboard → Comments/History. Một app deploy được luôn tốt hơn app hoàn hảo chỉ chạy local.

## Dependencies đầy đủ

| Backend | Frontend |
| --- | --- |
| express, mongoose, socket.io jsonwebtoken, bcryptjs firebase-admin, dotenv cors, express-validator, morgan quill-delta | react-quill, quill-cursors socket.io-client, axios firebase (client SDK) react-router-dom |

## Git workflow gợi ý

- Branch: main (production), develop (làm việc hàng ngày)

- Commit format: "feat: add socket join-document event" / "fix: infinite loop in editor"

- Commit mỗi ngày: ít nhất 1 commit meaningful mỗi ngày — nhà tuyển dụng xem contribution graph

- .gitignore: nhớ thêm .env, node_modules, serviceAccount.json

## Resource hữu ích

- OT Algorithm: youtube.com — search "Operational Transformation explained"

- Socket.io docs: socket.io/docs/v4 — đọc phần Rooms và Namespaces

- Quill.js: quilljs.com — đọc API docs về Delta format

- Firebase RTDB: firebase.google.com/docs/database — đọc phần onDisconnect

- Railway deploy: docs.railway.app — Getting Started với Node.js

Chúc bạn build thành công!

Project này đủ strong để gây ấn tượng với bất kỳ nhà tuyển dụng backend/fullstack nào.